Раздел 4 документации о запросе предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА УСЛУГИ ПО КОНТРОЛЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ «1C:БИЛЛИНГ» И РАЗРАБОТКЕ ОТЧЕТА О НАГРУЗОЧНОМ ТЕСТИРОВАНИИ

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Наименование услуг

Полное	наименование	услуг:	на оказание услуг по контролю производительности системы «1C:Биллинг» и разработке Отчета о нагрузочном тестировании.

  - Наименование Заказчика

Полное	наименование	Заказчика	услуг:	публичное	акционерное	общество «Самараэнерго» (далее – Заказчик).

Сокращенное наименование заказчика услуг: ПАО «Самараэнерго».

  - Плановые сроки оказания услуг

Cроки оказания услуг: c момента подписания Договора до 15.10.2026г.

  - Список терминов и сокращений

Таблица 1

| Термин/Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| Бизнес-процесс | Структурированный набор действий, охватывающий различные сущности предприятия и подчиненный определенной цели. |
| Дефект/ошибка | Несоответствие между заявленными и реализованными требованиями, ошибка при работе с программным обеспечением. |
| Заказчик | Публичное акционерное общество «Самараэнерго» |
| Исполнитель | Исполнитель, определенный по итогам закупочной процедуры. |
| Нагрузочное тестирование | Сбор показателей и определение производительности и времени отклика системы в ответ на автоматизированные внешние запросы, имитирующие работу определенного количества бизнес-пользователей, с целью установления соответствия требованиям, предъявляемым к данной системе. |
| ПМИ | Программа и методика испытаний – документ, устанавливающий параметры системы, подлежащие проверке при испытании компонентов автоматизированной системы, а также порядок испытаний и методы их контроля. |
| Пользователь | Лицо, обладающее правом пользования какой-либо функциональности системы управления. |
| Программное обеспечение (ПО) | Совокупность компьютерных программ и программных документов, необходимых для эксплуатации этих программ. |
| Профиль нагрузочного тестирования | Набор операций с заданными интенсивностями, полученный на основе сбора статистических данных либо определенный путем анализа требований к тестируемой системе. |
| Тестовый стенд | Интегрированная система, включающая в себя аппаратные средства, ПО, программно-аппаратные средства, процедуры и документы, необходимые для выполнения тестирования ПО. Элементами данной среды могут являться имитаторы, статические анализаторы, генераторы тестовых данных, анализаторы путей и т.п., а также элементы, используемые в среде разработки ПО. |
| Тестовый сценарий (сценарий нагрузочного тестирования) | Набор действий, направленный на проверку функциональности системы и ожидаемых результатов. |
| ТЗ | Техническое задание |

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Цели

Целью оказания услуг является подтверждение возможности работы системы «1С:Биллинг» на требуемых нагрузках (количество пользователей, документов, процессов и пр.) и выявление возможных факторов, ограничивающих производительность этих систем.

  - Задачи

Для достижения указанных целей в рамках оказания услуг должны быть решены следующие основные задачи:

1. Развертывание и настройка тестовой инфраструктуры;

2. Подготовка ПМИ и тестовых сценариев для проведения нагрузочного тестирования;

3. Синтез тестовых данных для заполнения тестируемой системы;

4. Организация мониторинга производительности серверов приложений, системы управления базами данных, генераторов нагрузки и контроллера нагрузки;

5. Разработка и параметризация тестовых скриптов с учетом бизнес-логики процессов Заказчика;

6. Запуск тестовых скриптов в соответствии с ПМИ;

7. Оценка производительности систем по результатам нагрузочного тестирования;

8. Подготовка отчета по результатам нагрузочного тестирования.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

  - Общие требования к составу, содержанию и порядку оказания услуг

В ходе оказания услуг должны быть выполнено следующее:

- нагрузочное тестирование системы «1С:Биллинг»;

  - Требования к порядку оказания услуг по тестированию ИС

Список Услуг, оказываемых в рамках Договора:

- Услуга по разработке ПМИ и тестовых скриптов для нагрузочного тестирования;

- Услуги по проведению нагрузочного тестирования;

Услуга по разработке ПМИ и тестовых скриптов для нагрузочного тестирования

В ходе оказания Услуг по разработке ПМИ и тестовых скриптов, Исполнитель совершает в интересах Заказчика предусмотренные настоящим ТЗ действия, связанные с подготовкой к оказанию единичных услуг на основании заявок Заказчика.

Состав:

- разработка ПМИ системы «1С:Биллинг»;

- разработка алгоритмов синтеза тестовых данных;

- разработка сценариев тестирования и тестовых скриптов.

Для разработки ПМИ нагрузочного тестирования должны быть выполнены следующие операции:

- определены ограничения тестирования;

- выбраны инструменты для генерации нагрузки;

- определена методика генерации тестовых данных.

Должны быть разработаны сценарии тестирования и тестовые скрипты на основании ключевых операций Заказчика. Перечень ключевых операций предоставлен в таблице 2.

Таблица 2

|  | Наименование операции |
| --- | --- |
| 1 | Расчёт индивидуального потребления |
| 2 | Перерасчёт начислений по среднему |
| 3 | Расчёт общедомовых нужд |
| 4 | Восстановление последовательности взаиморасчётов (формирование итогового сальдо) |
| 5 | Начисление пени (Расчет Пени) |
| 6 | Создание документов показаний |
| 7 | Создание документов оплат |

В рамках подготовки ПМИ должны быть разработаны алгоритмы синтеза тестовых данных. Синтезируемые данные должны быть соответствовать ограничениям, представленным в таблице 3.

Таблица 3

|  | Наименование ограничения | Филиал 1 | Филиал 2 | Филиал 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество лицевых счетов | 188615 | 120360 | 150544 |
| 2 | Количество многоквартирных домов | 1794 | 2000 | 1741 |
| 3 | Количество филиалов (районных отделений, абонентских отделов) | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Доля потребителей, рассчитанных по показаниям | 77% | 86.50% | 84.6% |
| 5 | Доля потребителей, рассчитанных по среднему | 23% | 13.50% | 15.4% |
| 6 | Количество индивидуальных домов | 16748 | 42853 | 37216 |

Услуги по проведению нагрузочного тестирования

В ходе оказания Услуги по проведению нагрузочного тестирования, Исполнитель должен подготовить и провести нагрузочное тестирование системы «1С:Биллинг»:

- Развертывание и настройка тестовой инфраструктуры

- разработать сценарии тестирования в соответствии с процессами, указанными в таблице 2;

- подготовить необходимые тестовые данные;

- разработать тестовые скрипты по каждому из тестовых сценариев;

- развернуть/подготовить генераторы нагрузочного тестирования;

- подготовить отчет по результатам нагрузочного тестирования;

- осуществить поддержку тестовых стендов

- ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

  - Требования к проведению нагрузочного тестирования

Нагрузочное тестирование системы «1С: Биллинг» производится единоразово на основании синтезируемых тестовых данных.

Перед началом итерационного нагрузочного тестирования должна быть разработана ПМИ, включающая в себя:

- описание целей и задач тестирования;

- описание объекта тестирования, включая описание основных бизнес- процессов системы;

- архитектурную схему объекта тестирования;

- архитектурную схему вычислительной инфраструктуры

- краткое описание подхода к тестированию и способов генерации нагрузки;

- описание профилей нагрузки, включая:

o перечень операций, выполняемых виртуальными пользователями и внешними системами через соответствующие интерфейсы;

o интенсивность	операций,	выполняемых	виртуальными пользователями и внешними системами.

- список планируемых тестов;

- типовые сценарии тестирования;

- требования к тестовым данным;

- метрики производительности;

- ограничения тестирования;

- ключевые показатели достижения целей;

- риски проекта.

Услуги должны быть реализованы на тестовом стенде. Порядок проведения нагрузочного тестирования должен определяться в ПМИ нагрузочного тестирования. Уровень нагрузки должен определяться профилем нагрузки, содержащим:

- перечень операций, выполняемых виртуальными пользователями;

- объемы данных, выгружаемых из внешних источников;

- количество виртуальных пользователей;

- продолжительность теста.

Для проведения тестов должны быть сформированы тестовые сценарии, содержащие скрипты, эмулирующие действия пользователей, расписание запуска скриптов. Должны быть подготовлены актуальные тестовые данные с учетом прав пользователей. Перед проведением нагрузочного тестирования должна быть проведена полная валидация корректности тестовых данных.

Каждая итерация нагрузочного тестирования включает в себя:

- настройку	программно-аппаратной	инфраструктуры	вычислительного комплекса;

- нагрузочное тестирование по определенной ПМИ тестирования и при заданных нагрузках;

- выработку	уточненных	требований	к	вычислительной	мощности	и компонентам инфраструктуры.

В ходе проведения тестов осуществляется мониторинг производительности системы «1С:Биллинг», состоящий из совокупности количества совершенных операций в единицу времени и времени выполнения операций. Также осуществляется мониторинг использования аппаратных и прикладных ресурсов системы, параметров функционирования БД. По результатам нагрузочного тестирования должно быть проведено сравнение показателей:

- среднее время ответа на запрос;

- количество запросов в секунду;

- число ошибок;

- время выполнения сценариев;

- время выполнения на каждом шаге сценария;

- метрики, определенные при разработке ПМИ.

На основании данных мониторинга работы системы под нагрузкой должен быть сформирован вывод о том, справляются ли система «1С: Биллинг» с ожидаемым уровнем нагрузки. На основании этих данных должен быть сформирован отчет о нагрузочном тестировании.

  - Требования к организации тестового стенда

Тестирование системы «1С:Биллинг» должно выполняться на тестовом стенде вне информационных систем Заказчика. Тестовый стенд подготавливается Исполнителем за свой счет и своими силами на основании требований, представленных в таблице 4.

Таблица 4

|  | Наименование ограничения | CPU | RAM (Gb) | SSD (Gb) | ОС и системное ПО | Прикладное ПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервер приложений | 16 (3,2 ГГц) | 256 | 200 Gb | Astra Linux | Сервер 1С 64-bit 8.3.23 1С: Предприятие 8.3 |
| 2 | Сервер СУБД | 24 (3 ГГц) | 384 | 500 Gb | Astra Linux | СУБД Postgres Pro Enterprise |
| 3 | Web-Сервер | 2 (3 ГГц) | 128 | 50 Gb | Astra Linux | Apache 2.4 Клиент 1С 64-bit 8.3.23 |
| 4 | Файловый Сервер | 2 (2 ГГц) | 128 | 300 Gb | Astra Linux |  |
| 5 | Сервер лицензирования 1С | 2 (2 ГГц) | 128 | 200 Gb | Astra Linux | Сервер 1С 64-bit 8.3.23 1С: Предприятие 8.3 |
| 6 | Терминальный сервер | 12 (3,2 ГГц) | 128 | 240 Gb | Astra Linux | Для администрирования стенда |

  - Требования к результатам оказываемых услуг

Все результаты услуг, оказанных Исполнителем в рамках ТЗ, передаются Заказчику, перечень результатов, указан в Таблице №5. Результатом оказания Услуг является документ: «Отчет по нагрузочному тестированию» (Приложение А).

Таблица 5

|  | Наименование услуги | Результат выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка ПМИ для проведения нагрузочного тестирования. | Разработана и согласована ПМИ для проведения нагрузочного тестирования. |
| 2. | Разработка сценариев тестирования | Разработаны сценарии тестирования. |
| 3. | Подготовка профиля для проведения тестирования на основании промышленной статистики | Подготовлен документ с описанием профиля нагрузки. |
| 4. | Подготовка и валидация тестовых данных | Подготовлены тестовые данные. Проведена проверка их актуальности и корректности. |
| 5. | Разработка тестовых скриптов для нагрузочного тестирования. | По перечню тестовых сценариев, согласованному с Заказчиком, подготовлены параметризированные тестовые скрипты. |
| 6. | Проведение запуска тестовых скриптов. | Собраны результаты проведенного теста в виде таблиц и графиков (в структурированном виде с описанием полей и структуры). Собраны данные мониторинга тестовых сред. |
| 7. | Фиксация и анализ результатов нагрузочного тестирования | Зафиксированы результаты нагрузочного тестирования, разработанные сценарии и тестовые скрипты в репозитории. Проведен анализ результатов нагрузочного тестирования. |
| 8. | Подготовка отчета по результатам нагрузочного тестирования. | Подготовлен и согласован отчет по результатам нагрузочного тестирования. |

- ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

  - Общие требования к приемке результатов оказания услуг

Контроль и приемка результатов оказания услуг осуществляется в соответствии с настоящим Техническим заданием.

В процессе оказания услуг представитель Заказчика вправе проверять текущее состояние оказания услуг, давать замечания и предложения, которые, при взаимном согласовании, учитываются Исполнителем. Замечания и предложения не должны увеличивать стоимость оказания услуг.

Общие требования к приемке результатов оказания услуг:

- Исполнитель оказывает услуги по нагрузочному тестированию системы «1С:Биллинг».

- По завершении оказания Услуг, Исполнитель формирует отчет по результатам нагрузочного тестирования, являющийся основанием для формирования Актов сдачи-приемки оказанных услуг.

- Отчетные документы должны быть предоставлены Заказчику в бумажном виде в 2 экземплярах и в электронном виде.

- МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ВИРТУАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Тестирование ключевых операций №6 и №7, представленные в таблице №2, должно проводится при нагрузке не более 30 одновременно работающих виртуальных пользователей, должно создаться не более 300 документов оплат и не более 300 документов показаний в рамках одного виртуального пользователя, документы показаний и оплат должны создаваться в периоде, следующим за расчетным.

Приложение А к Техническому заданию

ОТЧЕТ о нагрузочном тестировании

системы «1С:Биллинг»

Оглавление

1. Общая информация о проекте

1.1. Цели и задачи

1.2. Методология проведения анализа

1.3. Описание текущего состояния систем

2. Технические характеристики систем

2.1. Архитектура и компоненты SAP-системы

2.2. Архитектура и компоненты 1С-системы

2.3. Требования к аппаратному обеспечению тестового стенда

3. Параметры тестирования

3.1. Объем данных для проведения тестирования отделений и количества потребителей

3.2. Целевые операции по расчету за электроэнергию в рамках тестирования

4. Результаты тестирования

4.1. Результаты работы SAP-системы

4.2. Время выполнения целевых операций в 1С-системе

4.3. Результаты тестирования производительности аппаратной части

4.4. Сравнительный анализ

5. Выводы

5.1. Общие выводы по результатам тестирования

5.2. Оценка пригодности системы на платформе «1С»

5.3. Рекомендации по аппаратной части

6. Приложения

6.1. Протоколы тестирования

6.2. Результаты мониторинга работы систем

6.3. Технические спецификации оборудования

7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И ПОРЯДКУ ОПЛАТЫ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.

7.1. Начальная (максимальная) цена договора оказания услуг, являющихся предметом настоящего технического задания, составляет: 14 365 847 руб. (Четырнадцать миллионов триста шестьдесят пять тысяч восемьсот сорок семь рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 22% 2 590 562,57 руб. (Два миллиона пятьсот девяносто тысяч пятьсот шестьдесят два рубля 57 копеек);

7.2. Оплата по договору осуществляется безналичным расчетом в рублях Российской Федерации, в срок не более семи рабочих дней с даты приемки оказанных услуг на основании счета, счета-фактуры (если применяется), оформленных в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, после подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг;

7.3. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг.

Приложение №1 к Техническому заданию (раздел 4 документации о запросе предложений)

# ОБОСНОВАНИЕ начальной (максимальной) цены договора

Предмет договора: «Услуги по контролю производительности системы «1C:Биллинг» и разработке Отчета о нагрузочном тестировании»

| 1. Основные характеристики объекта закупки: | Услуги по контролю производительности системы «1C:Биллинг» и разработке Отчета о нагрузочном тестировании Целью оказания услуг является подтверждение возможности работы системы «1С:Биллинг» на требуемых нагрузках (количество пользователей, документов, процессов и пр.) и выявление возможных факторов, ограничивающих производительность этих систем. Для достижения указанных целей в рамках оказания услуг должны быть решены следующие основные задачи: 1. Развертывание и настройка тестовой инфраструктуры; 2. Подготовка ПМИ и тестовых сценариев для проведения нагрузочного тестирования; 3. Синтез тестовых данных для заполнения тестируемой системы; 4. Организация мониторинга производительности серверов приложений, системы управления базами данных, генераторов нагрузки и контроллера нагрузки; 5. Разработка и параметризация тестовых скриптов с учетом бизнес-логики процессов Заказчика; 6. Запуск тестовых скриптов в соответствии с ПМИ; 7. Оценка производительности систем по результатам нагрузочного тестирования; 8. Подготовка отчета по результатам нагрузочного тестирования. |
| --- | --- |
| 2. Используемый метод определения ЦД с обоснованием | Используемый метод определения Н(М)ЦД с обоснованием: Метод сопоставимых рыночных цен на основе анализа рынка. |
| 3. Расчет начальной максимальной цены договора (ЦД) | Источник ценовой информации № 1 Стоимость оказания услуг составляет: 14 579 000,00 руб. с НДС; Источник ценовой информации № 2 Стоимость оказания услуг составляет: 14 018 482,08 руб. с НДС; Источник ценовой информации № 3 Стоимость оказания услуг составляет: 14 500 060,00 руб. с НДС;. Расчет НМЦ по формуле: НМЦ =( ∑ni=1 ц𝑖 ∗ 𝑉 )/ 𝑛 Где Цi – стоимость из i- источника ценовой информации; V – количество предложений; n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации; цi- цена единицы Н(М)ЦД = (Н(М)Цед.1 + Н(М)Цед.2 + Н(М)Цед.3) / 3 = = (14 579 000,00 + 14 018 482,08 + 14 500 060,00) / 3 = 14 365 847,36 руб. с НДС Н(М)ЦД = 14 365 847,00 руб. с НДС (с округлением) |

Н(М)ЦД составляет: 14 365 847,00 рублей с НДС.

Дата подготовки обоснования Н(М)ЦД: 19.02.2026г.